كراسة الشروط و المواصفات لعملية

صيانة وتطوير بعض مكاتب منطقة المنيا (تلافي ملاحظات)

(مكتب ديرمواس –مكتب ملوي أول وثاني وسيارات – مكتب القطاع العام –مكتب مطاي)

علي أن يتم الطرح في مناقصة عامة

التأمين الأبتدائي : (   800,00 جنيها فقط ثمانمائة جنيها لاغير)

ثمن بيع النسخة :  (150 جنيها فقط مائة وخمسون جنيها لاغير )

( تقدم ضمن المظروف الفني مختومة و موقعة )

كراسة الشروط و المواصفات لعملية

صيانة وتطوير بعض مكاتب منطقة المنيا (تلافي ملاحظات)

الفهــــرس:-

| م | بيـــــــــــان الإعـمـــــــــــال | عدد الصفحات |
| --- | --- | --- |
| 1 | الغلاف | 1 |
| 2 | الفهرس | 1 |
| 3 | تعريف العملية | 2 |
| 4 | الشروط العامة | 6 |
| الاجمالـــــــــــــــــــــــــــــي |  | 10 |

تعريف العملية

صيانة وتطوير بعض مكاتب منطقة المنيا (تلافي ملاحظات)

تعريف العملية

ترغــب الهيئــة القوميــــة للتأميــن  الاجتماعـــي

صنــــدوق العامليـــــن بقطاعي الأعمال العام والخاص في عملية

صيانة وتطوير بعض مكاتب منطقة المنيا (تلافي ملاحظات)

وتشمل المقايسة الأعمال الآتية :-

- أعمال الدهانات داخلية وخارجية .

- أعمال إحلال وتجديد للحمامات والافيس .

- أعمال معالجة أسقف وترميم وأعمال مرمات محارة  .

- أعمال مباني وتعديلات وتسكيك لأعمال نجارة.

- أعمال الالومنيوم .

- أعمال حديد كريتال .

- أعمال الأرضيات .

- أعمال الكهرباء .

وذلك توفيرا" لخدمة افضل للعاملين بالمكاتب وحتي تظهر مقار الهيئة بالمظهر اللائق 0

الشروط العامــة

( تقدم ضمن المظروف الفني مختومة وموقعة )

الشـــروط العامـــة

- علي الشركات ان تقوم بتسجيل بياناتها علي موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانها :www.etenders.gov.eg وتلتزم الجهة الطارحة بمراجعة بيانات الشركة علي الموقع الالكتروني للبوابة وفي حالة عدم صحتها يتم اعتمادها بما يمكنها من الاطلاع علي نتائج البت الفني والمالي .

- على المقاول معاينة الموقع المعاينة التامة النافية للجهالة ويعتبر تقديمة للعطاء كأنه عاين الموقع  وان لم يقم بذلك فعلا" ويعد إقرارا" منه بقدرته على نهو العمل في الميعاد المحدد وإنهاء أي إجراءات بالتنسيق مع جهات أخرى .

- تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما فني والآخر مالي ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بإحكام موضح علية تاريخ ورقم الجلسة ونوع المناقصة .

3-1 المظروف الفني :-

يحتوي على التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة إلى الآتي :-

- جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم .

- البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته .

- طريقة التنفيذ .

- سابقة أعمال (شهادات سابقة أعمال معتمدة من الجهات المالكة ) ( صورة )

- بيانات القيد في السجل التجاري ساري المفعول 0( صورة )

- بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء . ( صورة )

- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات . ( صورة )

- البطاقة الضريبية . ( صورة )

- بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونا".

- الهيكل الوظيفي لمقدم العطاء ( فني ، إداري ) والجهاز الفني لديه .

- بيانات كاملة عن الشركات التي قد يسند إليها جزء من التنفيذ .

- على أن تقدم أصول المستندات السابقة أو صورة طبق الأصل معتمدة من الجهة المسئولة لمطابقتها مع الصورة المقدمة في حالة طلبها .

- أصل كراسة الشروط و المواصفات هذه بعد التوقيع عليها و ختمها 0

3-2 المظروف المالي

ويحتوي على جداول الكميات و الأسعار  .

3- التامين المؤقت:-

يكون في صورة خطاب ضمان ابتدائي بقيمة ( 800 جنيها) (فقط ثمانمائة جنيها لاغير ) باسم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص ساري  المفعول لمده أربعة  شهور من تاريخ فض المظاريف أو شيك مقبول الدفع أو نقدا"بخزينة الصندوق0

4- مده سريان العطاء ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية ويشترط التوقيع على نموذج العطاء المختوم وكراسة الشروط وجداول الكميات وتكتب الأسعار بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقما" وحروفا" ودون كشط أو محو أو شطب أي بند من بنود العطاء أو إجراء أي تعديل فيه أو في الوحدة أو في الشروط مع أحقية الصندوق في استبعاد أي عرض يرد به شروط مخالفة للعطاء .

5-على المقاول تحديد فئات العطاء بحيث تشمل وتغطي جميع مصروفاته ولا يجوز له أن يطالب بأي زيادة في الفئات وحتى نهاية التنفيذ .

6-المقاول مسئول عن إحضار جميع المهمات والمواد والعدد والأدوات اللازمة وكذلك توفير العمالة الفنية لنهو الأعمال على أكمل وجه وفي الوقت المحدد وطبقا" لتوجيهات جهاز الأشراف .

7-في حالة رسو العطاء يتم تقديم خطاب ضمان نهائي بقيمة 5% من قيمة الأعمال وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ أمر الإسناد .

8- للصندوق الحق في إلغاء المناقصة أو تجزئة العطاء وإلغاء بعض البنود وتعديل الكميات بالزيادة أو النقص في حدود 25 % ويتم محاسبة المقاول طبقا" للمنفذ بالطبيعة مضروبا" بالفئات الواردة بالمقايسة .

9- الأسعار شاملة ضريبة المبيعات .

10-المقاول مسئول عن سلامة عمالة وعلية الالتزام بقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولوائح الشرطة واي شروط تنظيمية بالخصوص .

11- على المقاول تقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ العملية قبل الشروع في بدء العمل يعتمد من المهندس المشرف .

12- على المقاول المبادرة بالبدء في العمل فور إخطاره بإسناد العملية بعد استكمال التأمين كله ويعتبر  استلام الموقع هو تاريخ بدء العمل بموجب محضر تسليم بالخصوص .

13- المقاول مسئول عن التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج كافة التراخيص اللازمه ونهو الإجراءات اللازمة لنهو العمل بالتنسيق مع الصندوق.

14- يلتزم المقاول بالمحافظة على الأعمال الأخرى التي لا تدخل ضمن أعماله ويكون ملتزم بإعادة الوضع إلى ما كان علية عند تسليم الأعمال الخاصة به .

15- المقاول مسئول عن أي مخالفات أو محاضر تتم أثناء التنفيذ بسبب أي تجاوزات وعلية عمل الإجراءات الكافية لعدم حدوث أي مخالفة .

16- يلتزم المقاول بأخذ التعليمات من جهة الأشراف فقط .

17- يلتزم المقاول بتوفير مندوب مفوض بالموقع ( مهندس أومشرف ) ومقيم بصفة دائمة أثناء العمل على أن يتم إخطار الهيئة باسمة ومؤهلاته قبل تسليم الموقع واعتماد الهيئة له .

18- على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وان يمهده وينقل المخلفات أول بأول وإلا كان للهيئة الحق في تنفيذ ذلك على حسابه .

19- بعد إنهاء العمل يتم تحرير محضر استلام العمل ما لم توجد ملاحظات تعوق الاستلام ويعتبر تاريخ المحضر موعد إنهاء العمل وبدء مده الضمان

20- يضمن المقاول الأعمال لمده سنة واحده من تاريخ التسليم المؤقت ويكون مسئولا" عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مده الضمان .

21- في حالة حدوث تأخير في تسليم العملية من حق الصندوق توقيع غرامة تأخير بواقع 1 % من قيمة العملية عن كل أسبوع تأخير وبحد أقصى 10 % مع اعتبار كسر الأسبوع أسبوع صحيح .

22- تسري أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المصري.

23- تعتبر كراسة الشروط وما ورد بها من بنود بمثابة عقد ملزم للمقاول وأيضا" للجهة الادارية لحين إتمام مراجعة العقد النهائي ومراجعته من جانب مجلس الدولة مع قبول الطرفين أي تعديلات يجريها مجلس الدولة بعد المراجعة .

يجب أن تتضمن الشروط العامة الأتي :-

- تسري أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المصري .

- التزام مقدمي العروض بالتسجيل علي بوابة المشتريات الحكومية .

- التزام مقدمي العروض بأن يكون المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن (40% )من قيمة العرض المقدم من كل منهم مع تقديم تعهد بذلك ضمن أوراق المظروف الفني

- تضمين المظروف الفني إقرار مقدم العطاء بالألتزام بالتأمين علي العمالة وفقآ لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك .

- إلتزام مقدمي العروض بتقديم الشهادة الدالة علي إستيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من إتحاد الصناعات المصرية بعد إعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن المستندات الواجب إرفاقها في المظروف المالي وفقآ للمادة (7) من اللأئحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية .

- صلاحية سريان العطاءات (تسعون يوما ) من تاريخ الفتح الفني .

- البرنامج الزمني المتوقع للأجراءات والمواعيد وأماكن إنعقاد الجلسات :-

( تنعقد جميع الجلسات بصندوق التأمين الأجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص في تمام الساعة العاشرة ظهرآ الكائن بالعنوان 3 شارع الألفي القاهرة .

( 7-1 ) تاريخ شراء الكراسة :-

يوم                 الموافق     /      /                              بالدور التاسع إدارة  مشتريات .

( 7-2 ) موعد تقديم العطاءات  :-

يوم                 الموافق     /      /                              بالدور التاسع إدارة  مشتريات .

( 7-3 ) موعد جلسة الأستفسارات  :-

يوم                 الموافق     /      /                              بالدور التاسع إدارة  مشتريات .

( 7-4 ) موعد جلسة فتح المظاريف  :-

يوم                 الموافق     /      /                              بالدور التاسع إدارة  مشتريات .

( 7-5 ) موعد جلسة البت الفني وإخطار الشركات المقدمة بالبت الفني  :-

يوم                 الموافق     /      /                              بالدور التاسع إدارة  مشتريات .

( 7-6 ) موعد جلسة فتح المظاريف المالية  :-

يوم                 الموافق     /      /                              بالدور التاسع إدارة  مشتريات .

( 7-7 ) جلسة البت المالي وإخطار الشركات المتقدمة بالبت المالي  :-

يوم                 الموافق     /      /                              بالدور التاسع إدارة  مشتريات .

( 7-8  ) مواعيد التقدم بالشكاوي .

يكون الحق في التقدم للشكاوي كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للأخطاربالقرار ويخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطاؤه وكذلك يخطر باق مقدمي العطاءات خلال مدة لا تتجاوز يومين بعد إنقضاء السبعة أيام المشار إليها وفور إرسال خطابات الأخطار ينشر عن نتائج قرارات اللجان وكذلك  عن نتيجته الترسية في لوحة الأعلانات المخصصة لهذا الغرض والمحدد لها مكان ظاهر للكافة كما يتم النشر علي بوابة التعاقدات العامة .

- طريقة التعاقد والتقييم : المناقصة العامة والترسية علي أقل العطاءات المقبولة فنيآ .

- الفسخ الوجوبي للعقد تلقائيا وشطب المتعاقد من شجل المتعاقدين .

يجب فسخ العقد في الحالات الأتية :-

- إذا تبين أن المتعاقد إستعمل بنفسه أو بواسطة غيره أو التلاعب في تعامله مع الجهة الأدارية المتعاقدة أو في حصوله علي العقد .

- إذا تبين وجود تواطو أو ممارسات إحتيال أو فساد أو إحتكار .

- إذا أفلس المتعاقد أو إتعسر .

ويتم الفسخ في الأحوال المشار إليها تلقائيا ويشطب اسم المتعاقد في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 1 و 3 ) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة .وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلي بوابة التعاقدات العامة

تجب أن يتضمن العقد وكذا مشروع العقد المرفق بكراسة الشروط العامة الأتي :-

- تسري أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم ( 5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولأئحته التنفيذية علي العقد المبرم .

- التزام المتعاقد بأن يكون المكون الصناعي المصري مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن 40 % من قيمة العرض المقدم منه .

- الألتزام التأم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2015 الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي وعلي أن يتم الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف علي مدي توافر الصنف من المنتج المحلي من عدمه .

- يتم إعفاء المنشأت الصغيرة والمناهية الصغر من نصف التأمين الأبتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة .( مادة رقم 7 من القانون رقم (5) لسنة 2015 .

المواصفات الفنية الخاصة بالتنفيذ :-

- تسري أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم ( 5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولأئحته التنفيذية علي العقد المبرم .

- مدة تنفيذ العملية ( ستون يوما ) علي مراحل وفقا لبرنامج الاخلاء0

- جميع السقالات اللازمة لإنهاء الإعمال موضوع المقايسة يتحملها المقاول وتحت مسؤليته ومحملة علي أعمال المقايسة 0

- القياس هندسي لجميع البنود الواردة بالمقايسة ما لم يذكر خلاف ذلك 0

- تراعي جميع اشتراطات المواد الداخلة في التنفيذ وبنود المقايسة والرسومات والمواصفات والشروط الفنية الخاصة بالتنفيذ والمواصفات القياسية المصرية والكود المصري وأصول الصناعة والتعليمات بالخصوص 0

- محمل علي الإعمال نقل جميع المخلفات للمقالب العمومية أولا بأول وعدم تشوينها إمام الشقق أو إمام العمارة بالشارع 0

- علي المقاول توفير مندوب مفوض له بالموقع طوال مده تنفيذ الإعمال له كافة الصلاحيات   ( مهندس أو مشرف ) وفي حاله عدم تواجده سيتم خصم مبلغ ( 200 ) مائتان جنيه مصري عن كل يوم لا يتواجد فيه 0

- كل ما يتم فكه وغير مطلوب تركيبة مرة أخري يتم تسليمه لمسئول الشئون الإدارية بموجب محضر تسليم معتمد يرفق ضمن ختامي العملية باستثناء المخلفات والوزرات الخشب والارضيات الخشب المتهالكة 0

- علي المقاول المحافظة علي الإعمال التي تدخل ضمن أعمال المقايسة وعلي الارواح والممتلكات بالمبني وعدم تعطيل العمل بالمكتب وذلك بالتنسيق مع المسئولين بالمكتب 0

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة |  | الاجمالي |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ق | ج | ق | ج |
| 1 | بالعدد صيانه حوض غسيل أيدى نصف ركبة جرافينا والسعر يشمل تغيير ما يلزم من ماكينه كنبنيش والصرف والتغذية والسيفون والحنفية وكل ماينهو طبقا للاصول الصناعه. | عدد | 13 |  |  |  |  |
| 2 | بالعدد صيانه قاعده بلدي وتغيير مايلزم. | عدد | 1 |  |  |  |  |
| 3 | بالعدد صيانه مرحاض أفرنجى من الصينى بصندوق طرد واطي وتغيير ما يلزم . | عدد | 12 |  |  |  |  |
| 4 | بالعددصيانه وتسكيك وإصلاح أبواب خشب وأبواب بلكونات مقاس 1.20*2.20مع عمل الإصلاحات اللازمة وتغييرما يلزم من خردوات جديدة وتغيرما يلزم من الكوالين الموجودة بكالـــــولين و مفصلات وكل ماينهو طبقاللاصول الصناعه. | عدد | 12 |  |  |  |  |
| 5 | بالعدد صيانه وتسكيك شباك خشب مقاس 1.20*1.20 وتغيير ما يلزم من سبلونات وأكر وترييح الشباك طبقا للاصول الصناعه. | عدد | 25 |  |  |  |  |
| 6 | بالعدد صيانه كولدير لمبرد مياه وأعاده الشحن وأعاده تشغيله وعمل الاختبارات اللازم ومحمل عليه التوصل والصرف وكل مايلزم لنهوالعمل طبقا للاصول الصناعه. | عدد | 9 |  |  |  |  |
| 7 | بالعدد فك وأعادت تثبيت لباب حديد مقاس 1.20*2.20 وتغيير ما يلزم طبقا للاصول الصناعه . | عدد | 2 |  |  |  |  |
| 8 | بالعدد صيانه وشحن تكييفات وتجربتها ومحمل عليه مفتاح بتشينو. | عدد | 8 |  |  |  |  |
| 9 | بالمترالمسطح دهانات ببوية البلاستيك لأسقف وحوائط والسعر يشمل إزالة الدهانات التالفة القديمة أى كان نوعها ( أن وجدت) وعمل المرمات اللازمة وعلاج الشروخ ( إن وجدت ) بطريقة تحددها جهة الإشراف وعمل وجه بطانة تحضيرىمعتمد( سيلار ) بعد نظافة السطح وسحب عدد 2سكينة معجون بلاستيك والدهان ثلاثة أوجه بلاستيك تشطيب على أن يكون الوجه الأخير بدون تخفيف( من العلبه مباشرة )لايقل جودة عن سايبس 2000 وباللون المطلوب(ألوان كمبيوتر) واعتماد الألوان والخامات من قبل جهاز الاشراف . | م2 | 70 |  |  |  |  |
| 10 | بالمترالمسطح تغيير اللافتات البنروتثبيتها علي الحلق الخشب. | بالمتر | 10 |  |  |  |  |
| 11 | بالمقطوعيه مراجعه شبكه النت للنقط بمكتب ديرمواس وأعاده توصيل الشبكه في دتكتات ومحمل عليها كل مايلزم لزوم التشغيل | عدد | 1 |  |  |  |  |
| 12 | بالعدد صيانة مروحة حائط توشيبا وتغيير مايلزم من لإعادة تشغيلها طبقا للاصول الصناعه. | عدد | 4 |  |  |  |  |
| 13 | بالمترالمسطح صيانة ستائر شرائح وتغيير مايلزم من التالف . | بالمتر | 25 |  |  |  |  |
| 14 | بالعدد صيانة كشافات 2 لوفر2*120 سم من ترانسات وسلك ودويل وأسترتارات ولمبات . | عدد | 30 |  |  |  |  |
| 15 | بالعدد صيانه كشافات لوفر 4*60سم من ترانسات وسلك ودويل وأسترتارات ولمبات . | عدد | 12 |  |  |  |  |
| 16 | بالعدد صيانة كشافات صاج 2*120سم من ترانسات وسلك ودويل وأستريتارات ولمبات . | عدد | 40 |  |  |  |  |
| 17 | بالعدد صيانة كشافات ضد العوامل 2*120سم من ترانسات وسلك ودويل وأستريتارات ولمبات . | عدد | 10 |  |  |  |  |
| 18 | بالمترالمسطح أستكمال بلاط أرصفه للارضيات للرصيف خارج المكتب. | بالمتر | 10 |  |  |  |  |
| 19 | بالعدد صيانه شفاطات 25*25سم وتغيير مايلزم من سلك وفيشه دكروأعادة تشغيله وتغيره أن لزم الامر ومحمل عليه تغيير الزجاج وأعاده التركيب في ضلفه الالمونيوم. | عدد | 6 |  |  |  |  |
|  | الاجمالى |  |  |  |  |  |  |

ملاحظات :-

- علي المقاول مراجعة جميع البنود علي الطبيعة مع المقايسة وإبداء ملاحظات سواء علي الكميات أو البنود أو البنود المستجدة حيث لن يسمح بتجاوز الكميات أو استحداث بنود دون الموافقة عليها وعلي أسعارها قبل البدء في التنفيذ ويعتبر المقاول مسئول عن بنودالمقايسة ومواصفاتها وكأنما قد صدرت منه

- الأسعار شاملة كافة الرسوم الواجبة قانونيا حتي الانتهاء من تنفيذ الاعمال وكافة الضريبة المستحقة .

- مدة سريان العرض ثلاثة أشهر من تاريخ محضر البت .

- مدة العملية (60) يوما من تاريخ تسليم الموقع للمقاول .

يعتمد،،،

معد المقايسه                           مديرادارة التنفيذ